项目章程

* **项目名称**

跑腿帮APP

* **项目经理**

金鼎龙

* **项目背景**

鉴于当代大学生普遍较为懒惰，许多事情不愿意亲自去做，所以推出此跑腿帮app，帮助广大的懒惰大学生实现帮买，帮取等业务。

**项目目标**

创建一个为大学生跑腿的APP，为学生提供较为全面跑腿服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生注册：注册学校，宿舍，提出帮忙需求；
  + 公共功能：新闻推送；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、分析数据；
* **进度**

2019.4月：组件核心团队，确定产品定位和划定第一版产品的范围；

2019.5月：完成产品的需求细化，设计细化

2019.6-7月：对产品进行上线测试，尽量的吸引更多的学生进行测试。

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、验收报告；
* **签字**