2019．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 4.3前核心团队沟通，确定合作模式和分工，项目启动；
* 4.17前确定产品定位，完成项目规划；
* 4.19前完成第一版界面原型；

2018．4—6月：产品的需求细化、产品设计细化，产品具体功能的实现；

2018．6-7月：组建网站建设团队，完成所有功能模块的实现，在服务器端部署项目，完成项目的功能运行；

2019．7-8月：产品进入贝收尾试阶段，邀请大量用户进行使用测试，优化产品，完成项目。