项目章程

* **项目名称**

校园跑腿

* **项目经理**

金鼎龙

* **项目背景**

在校大学生，每天都会有非常多的网购或外卖需求，平常在快递点取快递和宿舍门口等外卖的人不在少数，到了周末和节假日，取快递的人更是排起了长队，宿舍楼下的送取外卖的人也明显增多。

大部分大学生在回到宿舍后，可能会突然想到忘记在回宿舍前买自己需要的东西，但一回到宿舍就不想在下楼出门，这时就会需要有代买东西的需求。

每当到了周末，很多大学生忙碌一周后都想周末好好休息，放松放松，和朋友出去游玩或者和舍友打打游戏是常有的事，但是自己的衣服还没有洗，这时就会产生有人代洗衣服的需求

* **项目目标**

为本校在校大学生提供跑腿服务，为大学生提供在线的代理寄取快递，代取外卖，代洗衣服，代打印服务平台。以此来使大学生的生活变得便利，节约大学生的宝贵时间。

* **项目范围**
  + 学生功能：功能选择、下单、结账、评价、个人中心，问题反馈；
  + 公共功能：广告、特定活动；
  + 管理员功能：代跑员审核、广告管理、订单管理、活动安排；
* **进度**

2019．4月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2018．4—6月：产品的需求细化、产品设计细化，产品具体功能的实现；

2018．6-7月：组建网站建设团队，完成所有功能模块的实现，在服务器端部署项目，完成项目的功能运行；

2019．7-8月：产品进入贝收尾试阶段，邀请大量用户进行使用测试，优化产品，完成项目。

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**