项目章程

* **项目名称**

跑腿APP

* **项目经理**

金鼎龙

* **项目背景**
* 在校大学生有非常高的网购或外卖需求，平常在快递代取点取快递和宿舍门口等外卖的人不在少数，到了周末和节假日，取快递的人更是排起了长队，宿舍楼下的送取外卖的人也明显增多。
  + 一些大学生平时事务繁多，而取快递或则等外卖又会浪费宝贵的学习时间。取快递时这种现象更加明显。
  + 有时候需要取的快递非常多，自己去取非常困难，或者点的外卖到了楼下，但自己这时还没有回到宿舍，有一个时间差。
* 大部分大学生在回到宿舍后，可能会突然想到忘记在回宿舍前买自己需要的东西，但一回到宿舍因为学习就不好再下楼出门，这时就会需要有代买东西的需求。
* 每到周末，很多大学生忙碌一周后都想好好休息，放松放松，和朋友出去游玩或者和舍友打打游戏是常有的事，但是自己的衣服还没有洗，这时就会产生有人代洗衣服的需求
* 大学生临近毕业，会有许多需要打印的东西，简历，成绩单等等，校内打印店也常常人满为患，这时就需要有人来代替打印文件，节省宝贵的时间。

**项目目标**

* 为本校在校大学生提供跑腿服务，为大学生提供在线的代理寄取快递，代取外卖，代洗衣服，代打印服务平台。以此来使大学生的生活变得便利，节约大学生的宝贵时间。
* **项目范围**
  + 学生查询：查询可使用的服务；
  + 公共功能：校园优惠信息推送；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐服务管理、分析数据；
* **进度**

2019.4月：组件核心团队，确定产品定位和划定第一版产品的范围；

2019.5月：完成产品的需求细化，设计细化

2019.6-7月：对产品进行上线测试，尽量的吸引更多的学生进行测试。

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、验收报告；
* **签字**